# Riesgos y mitigación — mi-proyecto

Tabla original (5 riesgos operativos/humanos) completada con 5 riesgos técnicos que ya no son anticipados sino confirmados por revisión de código. Blanco = enviada originalmente; rosa claro = agregada.

| Riesgo anticipado | Estrategia de mitigación propuesta |
| --- | --- |
| Baja tasa de escaneo del código QR por parte de clientes de mayor edad o poco familiarizados con la tecnología | Colocar una instrucción visual breve junto al código en cada mesa e indicar al personal ofrecer ayuda de forma proactiva durante las primeras semanas. |
| Fallas de lectura del código QR en condiciones de baja luminosidad durante el servicio nocturno | Priorizar la verificación de este caso en la fase 4 del plan de despliegue (apartado 6.14.2) antes de considerar el piloto como concluido. |
| Interrupciones del servicio por conectividad inestable en ciertas áreas del restaurante | Mantener disponible el proceso manual con comandas de papel como respaldo durante las primeras semanas de operación paralela. |
| Resistencia del personal a modificar hábitos de trabajo ya arraigados | Capacitación presencial guiada por el estudiante o el asesor externo, con acompañamiento directo durante los primeros turnos de uso. |
| Baja participación inicial de clientes en el programa de fidelización digital | Comunicar activamente el cambio del programa físico al digital, aprovechando la base de clientes frecuentes ya identificada en el diagnóstico del Capítulo II. |
| • El personal operativo no puede sellar tarjetas ni gestionar el menú desde su propio panel, por un descuadre de sesión ya identificado en el código | Ejecutar la Fase 0 de corrección técnica (ver plan de despliegue piloto) antes de la capacitación del personal; no depender de que el personal reporte el error durante el piloto. |
| • Datos personales de clientes (nombre, teléfono) accesibles sin verificación de sesión desde ciertas rutas de la API | Restringir el acceso a esas rutas antes de manejar datos reales de clientes, como parte de la política de seguridad y respaldo ya recomendada. |
| • Documentación del proyecto desactualizada respecto al comportamiento real del sistema, lo que puede confundir a quien dé mantenimiento después del piloto | Actualizar la documentación técnica (flujo de registro de clientes, pestaña de registro de RESTA3) como parte del cierre de esta etapa. |
| • Los turnos del personal en RESTA3 se pierden al cambiar de dispositivo o borrar el caché del navegador, por no estar guardados en la base de datos | Formalizar el guardado de turnos en Supabase antes de que el restaurante dependa de esa vista para su operación diaria. |
| • RESTA3, al ser un panel independiente y más reciente que los demás, puede no recibir la misma atención de capacitación o pruebas que el Panel de Empleados | Incluir explícitamente el piloto de RESTA3 (fase 7 del plan de despliegue) con su propio acompañamiento, en vez de asumir que queda cubierto por la capacitación general. |

Nota: los riesgos originales son anticipados (hipótesis razonables sobre el comportamiento humano y del entorno físico). Los 5 agregados ya no son hipótesis — están confirmados por revisión directa del código durante esta sesión, lo que los hace, en rigor, hallazgos con mitigación pendiente más que riesgos por anticipar.